## Slide 1: Neue Masterplanung Hochschulbau Strategische Campusentwicklung für die UDE
Ulf Richter, Kanzler der UDE | 20. Oktober 2025

## Slide 2
Auslöser des Prozesses
Vom MKW und FM gemeinsam mit Universitäten und BLB neu designter Prozess. Ziel: Verbesserung der Immobilienplanung und Beseitigung Sanierungsstau der Universitäten NRW
Auswahl der UDE als eine von drei Teilnehmer:innen an der sog. Vorstudie zur Erprobung des Prozesses
Neue Masterplanung Hochschulbau

## Slide 3
Strategischer Nutzen des Prozesses für die UDE
Prozess ermöglicht der UDE den Beginn einer strategischen Campusentwicklung am Campus Duisburg
Durch Realisierung der anerkannten Bedarfe am Campus Lotharstraße: bessere Rahmenbedingungen für Studium, Lehre und Forschung
Räumliche Nähe der Einrichtungen am Campus Lotharstraße unterstützt interdisziplinäres Arbeiten
Aufenthaltsqualität am Campus Duisburg wird durch eine übergreifende Planung spürbar gesteigert
Neue Masterplanung Hochschulbau

## Slide 4
Entwicklungsschritte zum Zielbild
Strukturierung des gesamten Campus Lotharstraße in drei Areale: Nord/Mitte/Süd für sinnvolles Anordnen der Flächenbedarfe
Campus Süd = L-Bereich mit Schwerpunkt Neubauten für Ing.-Wiss/Informatik
Campus Mitte mit Schwerpunkt Neubauten/Kernsanierung Physik und BWL (aus HKoP)
Campus Nord = M-Bereich vorgesehen für Schwerpunkt Universitätsbibliothek, Zentrale Services und Einrichtungen (ZV, ZWE,ZBE)
Neue Masterplanung Hochschulbau

## Slide 5
Ablauf des Prozesses
Abgeschlossen:
Anstehend:
Neue Masterplanung Hochschulbau
Strukturelle Analyse und Entwicklung der Universität
Flächenbilanz (Ist) und bauliche Analyse
Ermittlung und Priorisierung der Flächenbedarfe
MKW: Bestätigung der Bedarfs-Priorisierungen 1 bis 4
Planung der Einzelmaßnahmen 1-4
Abschluss der Vertragsvereinbarung inkl. Finanzierungszusage
Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen

## Slide 6
2026
Rahmenbedingungen/
Werkstattverfahren
(baurechtliche) Vorbereitung Maßnahmenplanung
Planung und Umsetzung der Maßnahmen
Abgleich Grundstücks-potentiale mit ICEP Campus Duisburg
Vereinbarung Land/UDE/BLB zur Finanzierung der Maßnahmen
*
>
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Maßnahmenplanung
Ausschreibung SEP-Verfahren
Bauliche Umsetzung Maßnahmen
SEP = Schlüsselfertige Errichtung mit integrierter Planungsleistung
Option für nächste Masterplanung
>
>
2027
Maßnahmenplanung Informatik/IngWiss-LE MaschBau gemäß Vereinbarung Land/UDE/BLB
*
Einbindung Universität/Nutzende
Prozess NMP - zeitlicher Ablauf
Vorstudie Neue Masterplanung
20.10.2025
Town Hall Meeting
Informatik/LE MaschBau: Bedarfsermittlung/Raumpro-gramme/Variantenermittlung/ Wirtschaftlichkeitsvergleich/ Variantenfestlegung
2025
*
Terminplan vorläufig, aktueller Stand

## Slide 7
NMP-Zielbild Campus

## Slide 8
NMP-Zielbild Campus

## Slide 9
NMP-Zielbild Campus

## Slide 10
NMP-Zielbild Campus

## Slide 11
Weitere Maßnahmen zur erfolgreichen Umsetzung
Einsatz eines auf Schnelligkeit, Termintreue und Kosteneinhaltung hin optimierten Vergabemodells (sog. SEP-Verfahren) durch den BLB
Dezidierte und frühzeitige Planung (zeitlich und örtlich) der baulichen Durchführung mit dem Ziel:
  Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub, Baustellenlogistik, abgesperrte Bereiche etc infolge der Baumaßnahmen für die Universität so gering wie möglich zu halten
Neue Masterplanung Hochschulbau

## Slide 12
Zeit für Ihre Fragen (interne Anmerkung: während dessen laufen Campusbilder im Hintergrund durch)
Neue Masterplanung Hochschulbau

## Slide 13: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit campusentwicklung@uni-due.de
Ulf Richter, Kanzler der UDE | 20. Oktober 2025